悠米伴学 施工基准文档御三家GPT终审版

Phase 0/1 总体工程、前端 v1.1、云端低成本、AI Gateway、错题库、商业化预留与最终开工裁定稿

最终定位 本文件在原《悠米伴学-施工基准》基础上，整合《悠米伴学-前端工程v1.1-GPT终审版》、数据库/服务器/收款/激活码/学豆、AI Gateway、低固定成本扩容、错题库云端主账本与本地缓存、Claude 6 项终审补丁，形成当前唯一可开工总基准。

# 目录

0. GPT终审修订意见

1. 产品定位与总目标

2. 唯一基准与前端对齐原则

3. 阶段路线与边界

4. 总体技术架构

5. 数据库、服务器与云端资源策略

6. 账号、孩子身份与鉴权占位

7. API Contract 与联调协议

8. 上传、PDF、幂等与状态恢复

9. 模型分工、Provider 与成本日志

10. 会员、激活码、学豆与支付结算预留

11. 本地缓存、错题保存与家长删除

12. 核心数据模型、字段与索引

13. 解析任务状态机与异步执行

14. 物理切题、bbox 与人工修正

15. DeepSeek 辅导、对话上限与视觉二次路由

16. 公式、数学验证与前端渲染

17. 可观测性、错误格式、安全与限流

18. Phase 0 不做清单

19. Phase 0 最小开工任务

20. 验收标准与样本分布

21. 给开发 Agent 的开工口径

22. 御三家终审补丁裁定

23. 最终终审结论

24. GPT终审意见与最终输出裁定

# 0. GPT终审修订意见

原施工基准的核心模型链路继续保留：OCR 认字，OpenCV/OCR block/版面规则切物理块，视觉模型理解图形与版面，DeepSeek 负责讲题辅导。

本版与《悠米伴学-前端工程v1.1-GPT终审版》对齐：Next.js 是用户可见工作台，Gradio/Streamlit 仅作为内部调试层；前端 API、Header、multipart 上传、job_id URL 恢复、CORS、Hydration、防刷新、PWA 缓存边界均纳入总基准。

本轮终审补丁全部纳入：学豆与会员归属、图片过期时间戳、retry_count、reason_code、needs_review 使用路径、对话摘要/截断、迁移策略、Secrets 管理、激活码限流、加密支付回调、model_call_log 字段统一、question_attempt 字段、chat sequence_number、后端对话上限、next_review_at、样本分布、索引策略。

本次成本扩容整合补丁纳入：所有模型 API Key 禁止进入前端/客户端；统一通过后端 AI Gateway 调用模型；Phase 1 起采用队列 + Worker Pool 处理并发；固定成本按用户规模分阶段升级，不按 500 人并发提前采购；错题库以结构化数据入库、图片/PDF 入对象存储并设置生命周期；云端主账本与手机本地缓存边界继续保留。

御三家定稿补丁纳入：Phase 0/1 不新增 /chat 接口，统一用 /tutor 承担首次辅导与追问；ai_tutoring_chat 跟随错题生命周期；parse-jobs 使用 BackgroundTasks/异步执行立即返回 job_id；AI Gateway 按错误类型分流重试；activation_codes 使用 used_by_parent_user_id；mistake_book_item 使用 error_type_code + reason_desc。

本版仍是 Phase 0/1 开工基准，不是完整商业 App、完整支付系统或完整移动端 App 的一次性建设方案。

# 1. 产品定位与总目标

悠米伴学不是普通拍照搜题 App，而是面向家庭场景的学习工作台：把整页作业、PDF、微信截图等输入，整理成可点击的题目清单、单题 AI 辅导、错题沉淀、孩子学习状态与下一步目标。

| 维度 | 裁定 |
| --- | --- |
| 核心目标 | 先证明“整页图片/PDF → 切题 JSON → 点第 N 题 → DeepSeek 辅导/追问”主链路稳定。 |
| 第一眼体验 | 用户可见层必须接近正式产品，不接受默认 Gradio/Streamlit 风格。 |
| 工程原则 | 主链路优先，复杂业务延后；高颜值前端可做，但支付、登录、画像、复杂错题系统不抢 Phase 0。 |
| 商业化原则 | Phase 0 只做权益状态、激活码入口和支付占位，不接真实支付 SDK，不承诺无限免费使用。 |

# 2. 唯一基准与前端对齐原则

唯一有效基准 总施工基准以本文件为准；前端工程以《悠米伴学-前端工程v1.1-GPT终审版》为准。旧前端 v1、旧施工稿、未整合商业化与云端逻辑的版本均不得作为开工默认依据。

| 对齐项 | 施工基准裁定 | 前端必须执行 |
| --- | --- | --- |
| 用户可见层 | Next.js 高颜值家庭学习工作台。 | App Router + shadcn/ui + Tailwind + TanStack Query + Zustand。 |
| 内部调试层 | Gradio/Streamlit 只给开发调 OCR、切题、模型。 | 不得作为家长/孩子第一眼界面。 |
| 身份机制 | Phase 0 Header 占位，Phase 1 JWT。 | typed fetch client 统一带 X-Child-Id，不允许组件手写。 |
| 上传协议 | 图片/PDF 文件上传必须 multipart/form-data。 | 不得把图片转 Base64 塞进 JSON。 |
| 支付与激活码 | Phase 0 Mock，Phase 1 人工收款后激活码核销。 | 只做入口、状态和 Mock，不接真实 SDK。 |
| 本地缓存 | 手机本地可缓存错题文本和近期结果，但云端是主账本。 | IndexedDB 存结构化业务数据，Service Worker 只缓存静态资源。 |

# 3. 阶段路线与边界

| 阶段 | 目标 | 技术/资源 | 明确不做 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 技术验证 + 高颜值前端 Demo | 打通整页上传、解析状态、题目列表、单题辅导、视觉重读、权益状态 Mock。 | 本地 FastAPI/Python + Next.js 前端；SQLite/本地文件可用；云端接口预留。 | 不做真实支付、不做真实激活码核销、不做完整 App、不做完整错题本和画像、不做 DOCX。 |
| Phase 1 小范围内测 | 私域内测、账号/child、云端主账本、激活码真实核销、基础错题与额度流水。 | FastAPI 云部署 + PostgreSQL/Supabase + Object Storage/R2 + Redis/Upstash。 | 不急做 iOS 正式上架、不接复杂自动对账、不做完整画像商业后台。 |
| Phase 2 商业化闭环 | 正式订单、支付回调、学豆流水、退款/对账、成本预警、模型降级。 | payment_order + credit_ledger + model_call_log；微信/支付宝/H5 视主体与渠道接入。 | 不得把端外充值写成规避、绕过或替代平台规则的口径；iOS 单独做合规评估。 |
| Phase 3 移动端与增强 | 原生/跨端移动端、长期错题复习、画像、复杂知识点体系、DOCX。 | React Native/Flutter/原生 App 另行评估。 | 不在 Phase 0 锁死移动端技术栈。 |

# 4. 总体技术架构

| 层级 | Phase 0 | Phase 1/2 演进 |
| --- | --- | --- |
| 用户可见前端 | Next.js 工作台 Demo/PWA 壳，承载上传、解析状态、题目列表、单题辅导、视觉重读、权益状态。 | 继续演进为 Web/PWA 主产品；如需移动端，再评估 React Native/Flutter/原生。 |
| 调试前端 | Gradio/Streamlit 展示原图、增强图、OCR 文本、切题候选、JSON、失败样本。 | 保留为内部调试台，不面向用户。 |
| 后端 API | FastAPI 本地运行即可；接口形状按正式 API 设计。 | 云部署 FastAPI；统一 CORS、错误格式、鉴权、限流、日志。 |
| 数据层 | 本地 SQLite/本地 PostgreSQL 可跑 Demo；schema 用 Alembic 管理并尽量采用 PostgreSQL 兼容语法。 | PostgreSQL/Supabase 保存账号、孩子、作业、题目、订单、额度、模型日志。 |
| 文件层 | 本地文件夹或临时对象存储；图片 URL 可过期。 | Cloudflare R2/OSS/S3 保存原图、增强图、裁切图；结构化文本长期保留。 |
| 队列/缓存 | 同步执行或简单队列，优先可调试。 | Redis/Upstash + ARQ/Dramatiq；支持重试、限流、状态恢复。 |

统一架构裁定：家长端、PWA、App 不得直接接触 Qwen-VL、OCR、DeepSeek 等模型供应商 API Key。所有模型调用必须进入 FastAPI 后端的 AI Gateway，由后端完成身份校验、权益检查、限流、排队、模型调用、model_call_log 记录和 credit_ledger 扣减。

建议逻辑链路：家长端/PWA → typed fetch client → FastAPI API 层 → QueueAdapter → AI Worker/ModelProvider → PostgreSQL/R2/model_call_log/credit_ledger。前端只拿 job_id、状态和结果，不直接调用模型。

# 5. 数据库、服务器与云端资源策略

最终产品需要云端数据库、对象存储和后端 API，但 Phase 0 不建议一开始租传统云服务器或自建数据库。先用轻量云服务与本地开发跑通验证，避免把精力消耗在运维、备份、安全组、HTTPS、数据库维护上。

| 阶段 | 服务器 | 数据库 | 对象存储 | Redis/队列 | 裁定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 本地 Demo | 不必须租服务器。本地 FastAPI + Next.js。 | SQLite 或本地 PostgreSQL；Schema 由 Alembic 管理。 | 本地文件夹即可。 | 不必须。 | 以技术验证为先。 |
| Phase 0/1 小范围内测 | 可用 Render/Fly/轻量云或本地穿透临时测试。 | 建议 Supabase PostgreSQL。 | 建议 Cloudflare R2/OSS。 | 需要时用 Upstash Redis。 | 开始保留账号、作业、错题、激活码。 |
| Phase 1 正式 Web/PWA | 需要云端 FastAPI 服务。 | PostgreSQL 必须。 | 对象存储必须。 | 任务并发后必须。 | 进入真实多用户和云端主账本。 |
| Phase 2 商业化 | 必须稳定部署。 | 订单、余额、流水、成本日志必须云端留痕。 | 图片生命周期与隐私删除必须可控。 | 用于限流、异步任务、模型降级。 | 支付和权益闭环。 |

迁移裁定 Phase 0 → Phase 1 不重建 Schema。数据库结构从第一版起使用 Alembic 管理，字段类型尽量采用 PostgreSQL 兼容设计；迁移到 Supabase/PostgreSQL 时以更换连接串和对象存储路径为主，避免 SQLite 特有语法锁死。

## 5.1 低固定成本启动原则

变动成本主要来自模型 API，可通过会员额度、学豆、降级模型和限流控制；初期真正要压低的是没人用也会产生的固定成本，包括云服务器、托管数据库、Redis 实例和常驻 Worker。

Phase 0/1 不按 500 人生产并发提前采购固定资源。优先使用静态托管、Supabase Free/Pro、Cloudflare R2/OSS、Upstash Redis 按量、低配 FastAPI 服务和 1 个 Worker。未达到稳定付费用户前，不自建高配 ECS/PostgreSQL/Redis。

推荐成本阶段：0-50 个内测用户固定成本目标 0-100 元/月；50-200 个真实用户固定成本目标 100-600 元/月；500 个高频用户再升级到托管数据库、Redis 队列、1-3 个 Worker 和对象存储生命周期管理，固定成本约 600-2000 元/月，模型 API 成本另计。

## 5.2 可扩容代码架构原则

不是“用户多了再大改代码”，而是“代码架构现在一次写对，云资源按用户量逐步加钱”。从第一版开始必须抽象 Repository、StorageAdapter、QueueAdapter、ModelProvider/AI Gateway，避免业务代码写死 SQLite、本地文件、同步模型调用或单一供应商。

Phase 0 可以用本地/轻量实现：SQLite 兼容 PostgreSQL 语法、本地文件或 R2、小队列/Upstash、单 Worker；Phase 1/2 通过配置切换为 PostgreSQL、R2/OSS、Redis/Upstash、多个 Worker，不推翻前端 API 和业务流程。

## 5.3 500 用户并发处理裁定

500 个家长同时使用时，后端不得让请求同步直冲模型。/api/parse-jobs 必须保存文件、写 parse_job、入队并立即返回 job_id；前端通过轮询或后续 SSE 获取状态。真正打到模型供应商的并发由 Worker 数量和 Provider 限流控制。

高峰期允许队列变长，但不允许系统崩溃、重复扣费或 API 成本失控。必须有队列长度、平均等待时间、失败率、重试次数、单用户调用量和模型费用监控。

## 5.4 错题库容量与存储分层

低成本数据库可以承载初期错题库，但前提是数据库只存结构化错题数据、知识点、错因、掌握度、对话摘要、支付流水和成本日志；原图、增强图、PDF 页面图、裁切图不得长期塞进 PostgreSQL。

图片/PDF 必须进入对象存储 R2/OSS，并设置默认 7 天生命周期与家长提前删除能力。错题长期展示依赖 question_text、visual_description、structured_conditions、mistake_reason、knowledge_points、redo_status，不依赖临时图片 URL。

500 高频用户场景下，Supabase Free 只能用于 Demo/内测，不能承载长期高频错题库。随着用户增长，应升级 Supabase Pro、增加数据库空间或迁移独立 PostgreSQL。model_call_log 和原始模型 JSON 可做 30-90 天热数据保留与归档；ai_tutoring_chat 属于错题学习资产，跟随 mistake_book_item 生命周期，家长删除错题/孩子资料时再删除，不按普通运营日志时间窗清理。

# 6. 账号、孩子身份与鉴权占位

所有和作业、权益、学豆、错题、AI 调用相关的接口，都必须能识别“哪个家长/哪个孩子”。Phase 0 可使用 Header 占位，Phase 1 升级为 JWT。

| 阶段 | 前端请求身份 | 后端处理 | 风险边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 统一 Header：X-Child-Id: demo_child_001；可选 X-Demo-User-Id: demo_parent_001。 | 以后端读取的 Header 为准；请求体/表单里的 child_id 不能作为权威身份字段。 | 不得在组件里手写，必须由 typed fetch client 注入。 |
| Phase 1 | Authorization: Bearer <JWT>。 | 从 token 推导 parent_user_id，并校验 child_id 是否属于该家长。 | 不再信任前端随意传入 child_id。 |
| Phase 2 | JWT + 设备/风控/支付回调校验。 | 支付、额度、模型调用均绑定 parent_user_id/child_id。 | 异常登录、暴力核销、刷接口必须限流。 |

Phase 0 typedFetch headers:
X-Child-Id: demo_child_001
X-Demo-User-Id: demo_parent_001

Phase 1 typedFetch headers:
Authorization: Bearer <JWT>

# 7. API Contract 与联调协议

API Contract 必须先于前后端开工锁定。所有前端业务组件必须通过 typed fetch client 调用接口，不允许散落 fetch。FastAPI 必须提前配置 CORSMiddleware 和统一错误格式。

| 接口 | 方法 | 用途 | Phase 0 裁定 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/parse-jobs | POST | 创建解析任务，上传整页图片/PDF。 | 必须 multipart/form-data；携带 file、client_task_id；PDF 默认只处理第 1 页。 |
| /api/parse-jobs/{job_id} | GET | 轮询任务状态。 | 1.5 秒 polling；job_id 必须写入 URL，刷新后恢复。 |
| /api/parse-jobs/{job_id}/questions | GET | 获取切题结果列表。 | 必须返回题号、题干、bbox、crop_url 可空、visual_description。 |
| /api/questions/{question_id}/tutor | POST | DeepSeek 单题首次辅导与后续追问；Phase 0/1 不新增 /chat。 | 请求体 mode=initial/followup，message、client_message_id、use_vision 可选；后端统一校验轮数、额度和 chat_limit_reached。 |
| /api/questions/{question_id}/vision | POST | 视觉二次路由/重读。 | 高成本调用；成功结果同样写 IndexedDB，以 question_id + timestamp 缓存。 |
| /api/me/entitlement | GET | 查询会员、学豆、权益状态。 | Phase 0 Mock；TanStack Query 是唯一网络数据源。 |
| /api/activation/redeem | POST | 激活码核销。 | Phase 0 只做 Mock；Phase 1 真实核销并限流。 |
| /api/payment/create-order | POST | 创建正式支付订单。 | 仅占位；Phase 0/1 不接真实 SDK。 |
| /api/payment/callback | POST | 支付回调。 | Phase 2 才实现；必须验签、幂等、记录加密 payload 与 hash。 |

统一响应格式：
成功：{ "ok": true, "data": { ... }, "request_id": "req_xxx" }
失败：{ "ok": false, "code": "ocr_failed", "message": "用户可见提示", "request_id": "req_xxx" }

追问接口裁定：Phase 0/1 不新增 /chat 接口。所有首次辅导与后续追问统一走 POST /api/questions/{question_id}/tutor，请求体使用 mode: initial | followup 区分；前端只传增量 message，后端负责读取 ai_tutoring_chat 上下文、校验轮数、生成结果并写入 sequence_number。

# 8. 上传、PDF、幂等与状态恢复

图片上传前由前端 Canvas 压缩：长边建议不超过 2200px，大小不超过 3MB；PDF 不由前端压缩。

禁止 Base64 JSON 上传图片。/api/parse-jobs 必须使用 multipart/form-data 上传原文件或压缩后的 Blob。

Phase 0 PDF 只处理第 1 页；但后端必须先用 PyMuPDF 判断文字型 / 扫描型 / 混合型，不能简单全部当图片处理。

client_task_id 由前端生成 UUID，用于幂等防重。后端应在同一 child_id 下防止用户连点创建重复任务。

拿到 job_id 后，前端必须立即写入 URL，例如 /workspace?job_id=xxx；组件初始化时优先从 URL 恢复轮询。

读取 IndexedDB / LocalStorage 的逻辑必须放在 useEffect 挂载后执行，避免 Next.js Hydration Mismatch。

Phase 0 图像增强只做方向纠正、尺寸规范化、必要灰度/对比度增强；不做去阴影、去反光、复杂超分。

| 字段 | 来源 | 用途 | 后端规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| client_task_id | 前端 UUID | 上传幂等、防重复任务。 | 同一 child_id + client_task_id 重复提交时返回已有 job。 |
| job_id | 后端生成 | 任务状态轮询与 URL 恢复。 | 必须可查询历史状态，刷新不重新上传。 |
| child_id | Header | 任务归属。 | Phase 0 以后端 Header 为准；Phase 1 从 JWT 推导。 |
| page_range | Phase 1 才启用 | PDF 多页选择。 | Phase 0 忽略或固定第一页。 |

# 9. 模型分工、Provider 与成本日志

| 模块 | 职责 | 禁止/注意 |
| --- | --- | --- |
| OCR | 认字、识别题号、选项、页码、PDF 文字。 | 不负责理解图形、表格逻辑，不负责解题。 |
| OpenCV/OCR block/版面规则 | 物理切题、候选 bbox、页面块排序。 | 最终精准 bbox 不得由视觉大模型直接生成。 |
| 视觉模型 | 理解图形、表格、线段图、题目归属、题目是否完整。 | 负责语义理解和复核，不负责像素级画框。 |
| DeepSeek | 解题、讲解、错因分析、孩子对话、家长话术。 | 不负责看图，不接收图片 Base64 作为普通文本。 |
| MathVerifier | 表达式求值、单位换算、选择题反代校验。 | Phase 0 预留接口，Phase 1 起逐步接入。 |

| model_call_log 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id, request_id, task_id, question_id | 追踪一次模型调用与具体业务对象的关系。 |
| parent_user_id, child_id | 用于成本归属、额度扣减、风控和统计。 |
| provider_name, model_name, feature_code | 如 ocr、vision_cutting、tutor、vision_retry。 |
| prompt_name, prompt_version, schema_version | 保证 Prompt 与 Schema 可复盘。 |
| input_tokens, output_tokens, latency_ms | 成本和性能追踪。 |
| estimated_cost, credit_cost, billing_status | 成本闭环与学豆扣减依据。 |
| success, error_code, retry_count | 失败定位和模型降级依据。 |

Schema 与 Prompt 版本化 OCR / Vision / LLM 输出必须经过 Pydantic Schema 校验；Schema 校验失败最多重试 2 次；必须记录 prompt_name / prompt_version / schema_version / retry_count。

模型供应商 API Key 只允许保存在服务端环境变量或云 Secret Manager，不得写入前端仓库、移动端包、PWA 静态资源或用户可见配置。家长不需要、也不应该提供自己的 API Key。

AI Gateway 必须在模型调用前执行 entitlement/credit 检查、单用户限流、全局队列限流和幂等校验；模型调用成功后统一写 model_call_log，再按规则写 credit_ledger。失败、超时、重试和降级必须可追踪。

模型重试裁定：AI Gateway 必须按失败类型分流。Schema 校验失败时携带上一次校验错误重试并可调整 Prompt，最多 2 次；Provider 网络超时使用指数退避，最多 3 次，不换 Prompt；Provider 429/rate_limit 禁止立即重试，应写入队列延后处理，避免触发更严限流或封禁。

# 10. 会员、激活码、学豆与支付结算预留

商业化底层要提前预留，但 Phase 0 不能变成支付系统。当前最小闭环是：前端展示权益状态和激活码入口，后端保留 activation_codes、credit_ledger、model_call_log 的接口和表结构；真实支付 SDK 延后。

| 能力 | Phase 0 | Phase 1 | Phase 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权益状态 | /api/me/entitlement Mock。 | 真实会员/额度查询。 | 套餐、风控、退款、模型降级。 |
| 激活码 | 前端输入框 + Mock 状态变更。 | 人工收款后发码，/activation/redeem 真实核销。 | 批量发码、渠道码、限流、防刷。 |
| 学豆/AI 能量 | 只展示余额与 credit_low/credit_empty。 | credit_account + credit_ledger 真实流水。 | 支付订单充值、退款、对账、异常冻结。 |
| 支付 | create-order 占位。 | 可先不接 SDK，继续人工收款。 | 微信/支付宝/H5/其他渠道按主体资质接入。 |
| iOS/PWA | 优先 PWA，不写平台规则敏感口径。 | 端外购买与端内消费需单独合规评估。 | iOS 正式上架另行评估 IAP/外链/地区规则。 |

| 表 | 关键裁定 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| activation_codes | code_type、credit_amount、plan_code、status、used_by_parent_user_id、expires_at。 | 人工收款/内测/赠送额度后的核销；命名统一绑定家长账号。 |
| membership | 以 parent_user_id 为主键；不按 child_id 购买多份会员。 | 家长购买，全家共享会员权益。 |
| credit_account | 余额以 parent_user_id 为主；不把 child_id 放入余额主键。 | 家长充值，全家共享余额。 |
| credit_ledger | child_id 只出现在流水中；使用 reason_code + reason_desc。 | 记录“谁用的、为什么扣/加”。 |
| reason_code 枚举 | tutor_call / vision_call / activation_reward / admin_grant / refund / payment_recharge。 | 成本归因和报表 GROUP BY。 |
| payment_order | parent_user_id、amount_cents、channel、status、provider_order_id、paid_at。 | 正式支付订单预留。 |
| payment_callback_log | Phase 2 存 encrypted_payload + raw_payload_hash + verify_status。 | 既能调试申诉，又不明文存敏感原文。 |

扣费时序裁定 后端完成 tutor/vision 调用并返回完整结果后，前端必须先把结果写入 IndexedDB，再更新 entitlementStore 的余额展示。刷新或退出后再次进入页面，应从 IndexedDB 恢复已扣费结果，避免“已扣学豆但结果丢失”。

# 11. 本地缓存、错题保存与家长删除

错题可以保存在手机本地，但不能把本地缓存当作唯一数据源。正式产品以云端主账本为准，手机本地作为离线体验和隐私友好的缓存层。

| 数据 | 本地策略 | 云端策略 | 删除裁定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 题目文本/视觉描述/结构化条件 | IndexedDB 长期缓存。 | PostgreSQL 长期保留。 | 家长可删除学习数据。 |
| 单题辅导/视觉重读结果 | IndexedDB 缓存最近结果，用于扣费恢复。 | 按 question_id/attempt 归档。 | 可删除对话和学习记录。 |
| 原图/增强图/裁切图 | Cache Storage 或浏览器缓存只作短期辅助。 | 对象存储 7 天默认生命周期，image_expires_at 到期后删除。 | 支持只删除图片，不删结构化错题。 |
| 静态资源 | Service Worker + Cache Storage。 | CDN/静态托管。 | 随版本更新清理。 |
| 支付订单/额度流水 | 不以本地为准。 | 云端按财务与风控要求保留必要记录。 | 不承诺一键物理删除支付流水。 |

Service Worker 只缓存静态资源和可再获取的图片 URL，不缓存错题正文、对话、学豆余额等业务真相。

IndexedDB 负责结构化业务缓存：question_text、visual_description、tutor_result、vision_retry_result、local_cache_version。

PWA 本地缓存不可靠，iOS 可能清理长期未使用站点数据；每次打开 App 必须校验本地版本与云端 parse-jobs/questions 列表。

家长删除入口至少包括：删除本地缓存、删除某次作业、只删除图片、删除某个孩子全部学习资料。

错题库采用“云端主账本 + 手机本地缓存”。手机本地可以缓存错题列表、题目文本、解析全文、最近对话和少量图片缓存，但不能作为唯一数据源；换手机、清缓存、PWA 被系统清理后，必须能从云端恢复。

家长删除学习数据时，必须同时触发本地缓存清理与云端删除/软删除流程。支付订单、充值流水、学豆流水、风控日志按财务与争议处理要求保留必要记录，不纳入一键物理删除承诺。

# 12. 核心数据模型、字段与索引

| 表 | 关键字段 / 裁定 |
| --- | --- |
| parent_user | id, phone_or_email, display_name, status, created_at。 |
| child_profile | id, parent_user_id, nickname, grade, semester, textbook_version, created_at, deleted_at。 |
| assignment | id, parent_user_id, child_id, source_type, source_name, status, created_at, deleted_at。 |
| assignment_page | id, assignment_id, page_no, original_image_url nullable, enhanced_image_url nullable, image_expired boolean, image_expires_at, created_at。 |
| parse_job | id, client_task_id, parent_user_id, child_id, assignment_id, status, progress, error_code, retry_count, created_at, completed_at。 |
| question_item | id, assignment_id, page_id, question_no, bbox_json, question_text, visual_description, structured_conditions, crop_url nullable, image_expired boolean, image_expires_at。 |
| question_attempt | id, question_id, child_id, status, child_answer, correct_answer, first_attempt_result, time_spent_seconds, confidence_self_reported, created_at。 |
| ai_tutoring_chat | id, question_id, child_id, sequence_number, role, content, summary, model_call_id nullable, created_at；跟随 mistake_book_item 生命周期，不按 30-90 天普通日志清理。 |
| mistake_book_item | id, child_id, question_id, error_type_code, reason_desc, mastery_status, next_review_at, deleted_at；error_type_code 枚举：calculation_error / conceptual_error / careless_mistake / reading_error / unknown；Phase 0 默认 unknown，标记错题时 next_review_at = 当天 +1 天。 |
| model_call_log | 字段以第 9 节为准：feature_code、input_tokens、output_tokens、schema_version、retry_count 必须包含。 |
| membership / credit_account | 均以 parent_user_id 为主，不用 child_id 作为权益或余额主键。 |
| credit_ledger | parent_user_id, child_id, change_amount, balance_after, reason_code, reason_desc, related_id, created_at。 |
| payment_callback_log | payment_order_id, channel, encrypted_payload, raw_payload_hash, verify_status, created_at；Phase 2 实现。 |

图片过期执行 assignment_page 和 question_item 均必须有 image_expires_at。创建图片记录时写入 created_at + 7 days；定时任务扫描 image_expires_at < now() 的记录，删除对象存储图片并置 image_expired=true。

| 索引 | 覆盖查询 |
| --- | --- |
| idx_child_profile_parent_user_id | 按家长查孩子列表。 |
| idx_assignment_child_created | 按 child_id + created_at 查历史作业。 |
| idx_assignment_page_assignment_id | 按作业查页面。 |
| idx_parse_job_child_status_created | 按 child_id/status/created_at 查任务。 |
| idx_parse_job_child_client_task | 幂等：child_id + client_task_id。 |
| idx_question_item_assignment_id | 按作业查题目列表。 |
| idx_ai_chat_question_sequence | 按 question_id + sequence_number 拼上下文。 |
| idx_model_call_task_created | 按 task_id/created_at 查成本日志。 |
| idx_credit_ledger_parent_created | 按 parent_user_id + created_at 查流水。 |
| idx_image_expires_at | 扫描图片过期记录。 |

# 13. 解析任务状态机与异步执行

任务状态必须与前端解析状态动画对齐。前端动画可以做知觉欺骗，但状态字段必须真实、可轮询、可恢复。

| 状态 | 含义 | 前端展示/退出路径 |
| --- | --- | --- |
| uploaded | 文件已接收。 | 任务卡片创建，显示上传完成。 |
| enhancing | 图片压缩/增强/PDF 渲染。 | 扫描线/图片处理中。 |
| ocr_running | OCR 识别文字。 | 骨架屏文字块。 |
| cutting | 物理切题与候选 bbox。 | 题目卡片逐渐出现。 |
| vision_reviewing | 视觉模型复核图形/表格/题目完整性。 | AI 图标呼吸灯。 |
| schema_validating | Pydantic JSON Schema 校验。 | 结构化卡片校验动画。 |
| completed | 成功生成题目列表。 | 进入题目列表页。 |
| needs_review | 部分切题/识别存在疑点。 | 允许直接进入题目列表查看已识别题目；疑点题标记“需复核”，不阻塞成功题。 |
| failed | 任务失败。 | 显示统一错误 message，不暴露 traceback。 |

| 阶段 | 任务机制 |
| --- | --- |
| Phase 0 | POST /api/parse-jobs 必须立即返回 job_id。解析链路使用 FastAPI BackgroundTasks 或 asyncio.create_task 在后台执行；即使不接 Redis，也必须保留 enqueue_parse_job / worker_process_job / save_result 边界；Schema 校验失败最多重试 2 次，retry_count 落库。 |
| Phase 1 | ARQ + Redis 或 Dramatiq + Redis，支持失败重试、限流、状态恢复。 |
| Phase 2 | 任务编排复杂后再考虑 Celery / Temporal。 |

异步队列是 Phase 1 并发能力的边界，不是可选优化。即使 Phase 0 采用本地单进程，也必须保留 enqueue_parse_job / worker_process_job / save_result 的函数边界，禁止把上传、模型调用、写库和返回结果写成一个同步长请求。

Worker 并发数量按资源配置逐步增加：初期 1 个 Worker 允许排队；中期 1-3 个 Worker；500 人高频使用时再扩展 Worker Pool。扩容主要是部署资源调整，不应要求重写业务代码。

# 14. 物理切题、bbox 与人工修正

切题主路径：OpenCV/OCR block/题号规则生成候选切块，视觉模型做语义重组与复核。

bbox 来源必须是 OpenCV、OCR block、版面规则生成的物理候选框或人工确认结果，不得由视觉大模型直接生成最终精准 bbox。

前端 bbox 渲染使用 <img> + 绝对定位 div，不做 Canvas 编辑器。必须等 img.onLoad 后读取 display_width/display_height，再用 ResizeObserver 处理布局变化。

Phase 0 人工修正只做“标记错误 + 记录原因 + 手动选择候选块验证”；正式 bbox 编辑器推迟到 Phase 1。

| 题号模式 | 样例 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 阿拉伯数字 | 1. 2. 3. | 优先锚点。 |
| 中文大题 | 一、二、三、 | 识别为大题分组。 |
| 括号小题 | （1）（2）（3） | 大题内切分。 |
| 圈号 | ①②③ | 作为小题锚点。 |
| 无显式题号 | 短题/图片题 | 结合 OCR block 与视觉复核生成候选。 |

# 15. DeepSeek 辅导、对话上限与视觉二次路由

| 场景 | 处理 |
| --- | --- |
| 纯计算步骤、为什么这样算、公式解释 | 直接用 DeepSeek 基于 question_text、visual_description、structured_conditions 和最近对话回答。 |
| 追问包含图、图中、线段、几何、表格、箭头、阴影、方格、坐标等关键词 | 触发 /vision，重新读取该题裁切图，生成更详细 visual_description，并写入 IndexedDB 恢复缓存。 |
| 单题对话过长 | Phase 0 后端只保留最近 6 轮参与上下文；Phase 1 超过 10 轮时同步调用 DeepSeek 摘要前 8 轮，后续上下文为“摘要 + 最近 2 轮 + 新问题”。ai_tutoring_chat 跟随错题生命周期保留。 |
| 对话轮数上限 | 由后端在 /api/questions/{question_id}/tutor 入口统一校验；不新增 /chat 接口。超限返回 code: chat_limit_reached，前端根据 code 展示提示。 |
| 额度不足 | credit_empty 时前端必须拦截；后端也必须二次校验，不能只信前端。 |

DeepSeek 不负责看图，不接收图片 Base64 作为普通文本。

前端假打字机只负责展示节奏，不能作为后端计费成功的依据。

tutor 和 vision 两类高成本调用都必须具备扣费恢复机制。

ai_tutoring_chat 的上下文拼接必须按 sequence_number 排序，不依赖 created_at。

# 16. 公式、数学验证与前端渲染

| 模块 | 职责 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| KaTeX + react-katex | 前端唯一公式渲染库，满足小学/初中主流数学公式展示。 | Phase 0/1。 |
| MathVerifier | SymPy 表达式求值、方程 solve、单位换算、选择题反代校验。 | Phase 1 起逐步实现。 |
| Formula OCR Provider | 复杂分数、根号、公式、化学式转 LaTeX/MathML。 | Phase 2 或复杂样本触发。 |

公式裁定 Phase 0/1 唯一采用 KaTeX + react-katex，不引入 MathJax 或其他公式渲染库，避免 bundle 体积和异步渲染复杂度。

# 17. 可观测性、错误格式、安全与限流

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 结构化日志 | 记录 request_id、task_id、stage_name、latency_ms、provider_name、error_code、child_id、feature_code。 |
| 失败样本 | 保存失败原因：OCR失败、切题失败、视觉理解失败、Schema失败、LLM解析失败、支付/额度失败。 |
| 统一错误 | FastAPI 不暴露 traceback、Pydantic 栈或第三方原始错误；只返回 code + message。 |
| CORS | 前后端分离部署前，FastAPI 必须全局挂载 CORSMiddleware，允许开发域名和正式域名。 |
| 限流 | activation/redeem、tutor、vision、parse-jobs 均需要限流预留；激活码输错 5 次建议锁定 1 小时。 |
| 限流维度 | Phase 0 以 IP 为 key；Phase 1 登录态下以 parent_user_id 为主、IP 为辅；前端收到 429 显示“尝试次数过多，请 1 小时后再试”。 |
| Secrets | API Key、数据库连接串、支付密钥一律通过环境变量注入，不得硬编码；.env 必须进 .gitignore；Phase 1 迁移到云平台 Secret Manager。 |
| 隐私 | 学习数据可删除；支付订单、充值流水和额度流水按财务与风控要求保留必要记录。 |
| 重试分流 | Schema 校验失败最多 2 次并携带错误；网络超时指数退避最多 3 次；429/rate_limit 禁止立即重试，进入延后队列。 |

# 18. Phase 0 不做清单

不做真实微信/支付宝/IAP 支付 SDK。

不做真实激活码核销；只做 Mock 视觉入口和接口类型。

不做完整 App、完整账号体系、完整商业后台。

不做 DOCX 导出、复杂文档解析或正式文档管理能力。

不做正式 bbox 编辑器。

不做复杂知识点体系和完整画像。

不做复杂自动对账、退款、发票系统。

不做去阴影/去反光等高成本图像增强黑洞。

不自托管 Qwen-VL。

不让视觉大模型直接生成最终精准 bbox。

不把联网搜索用于每道题解题。

不写“永久免费”“无限次识别”“违反平台规则”等不可控产品文案。

不把模型供应商 API Key 打包进前端/PWA/客户端。

不按 500 人生产并发提前采购固定服务器、固定 Redis 或高配数据库。

不承诺“秒出结果”“无限次识别”“无限追问”。Phase 0 可接受排队、慢处理和额度限制。

不把图片/PDF/裁切图长期存入数据库。数据库只保存结构化错题数据和必要日志。

# 19. Phase 0 最小开工任务

| 顺序 | 任务 |
| --- | --- |
| 1 | 搭建 Next.js 用户可见工作台：上传页、解析状态页、题目列表、单题辅导页、权益状态 Mock、激活码入口 Mock。 |
| 2 | 搭建 Gradio/Streamlit 内部调试台：原图、增强图、OCR 文本、切题候选、JSON、失败原因。 |
| 3 | FastAPI 实现最小 API Contract：parse-jobs、status、questions、tutor、vision、entitlement Mock、activation Mock。 |
| 4 | 实现 multipart/form-data 上传、client_task_id 幂等、job_id URL 恢复和统一错误响应。 |
| 5 | 接入云 OCR Provider，记录 provider、延迟、费用、失败率。 |
| 6 | 实现 OpenCV/OCR block/题号规则候选切块，禁止大模型直接画最终框。 |
| 7 | 接入 Qwen-VL via DashScope，输出 visual_description 和语义重组结果。 |
| 8 | 接入 DeepSeek 单题辅导，完成假打字机展示、后端轮数校验和扣费恢复缓存逻辑。 |
| 9 | 用 Alembic 建立数据库 schema：parent_user、child_profile、assignment、parse_job、question_item、attempt、model_call_log、activation/credit/payment 预留表。 |
| 10 | 完成 20+ 样本测试与退出报告，记录切题成功率、P50/P95 延迟、失败率、单页成本和家长通过率。 |

# 20. 验收标准与样本分布

| 类别 | 标准 |
| --- | --- |
| 真实样本分布 | 20 张样本必须包含：清晰打印 5 张、手机拍摄含轻微倾斜/阴影 5 张、含图形/表格题 4 张、语文/英语非计算题 3 张、低清晰度或微信截图 3 张。 |
| 切题成功率 | ≥ 85%，且每个失败样本记录失败原因。 |
| DeepSeek 单题解析 | 家长通过率 ≥ 80%。 |
| 视觉二次路由 | 至少成功触发 5 次，并能恢复已返回结果。 |
| 接口联调 | multipart 上传、X-Child-Id、统一错误格式、CORS、job_id URL 恢复全部通过。 |
| 商业化预留 | entitlement 状态、activation Mock、credit_low/credit_empty 拦截、model_call_log billing 字段全部存在。 |
| 本地缓存 | IndexedDB 恢复 tutor/vision 结果；Service Worker 不保存业务真相；家长删除入口存在。 |
| 成本报告 | Qwen-VL/OCR/DeepSeek P50/P95 延迟、失败率、重试次数和单页平均成本可查询。 |
| 数据库验证 | Alembic migration 可执行；必要索引存在；图片过期字段和 retry_count 字段存在。 |

# 21. 给开发 Agent 的开工口径

开工提示词必须包含 当前唯一总基准为《悠米伴学-施工基准文档御三家定稿版》，前端唯一基准为《悠米伴学-前端工程v1.1-GPT终审版》。旧施工稿、旧前端 v1、未整合云端/支付/接口/成本扩容/御三家终审补丁的版本全部作废。

全自动完成，严禁向用户提问；非高风险问题由 Agent 自行判断、拆分、修改、验证。

先实现主链路：整页上传/PDF 第一页 → parse job → 状态轮询 → questions → tutor → vision retry → 本地恢复。

前端必须使用 typed fetch client，统一 Header、API_BASE_URL、错误解析和 entitlement 数据流。

后端必须按 API Contract 返回统一 ok/data 或 ok/code/message/request_id。

parse-jobs 必须 multipart/form-data；禁止 Base64 JSON 上传图片。

Phase 0 不接真实支付、不做真实激活码核销；只做状态、Mock 和接口占位。

TanStack Query 是 entitlement 网络唯一数据源；成功后单向写入 Zustand entitlementStore；组件只读 store。

tutor 与 vision 成功结果均先写 IndexedDB 再更新展示余额，支持刷新恢复。

数据库 schema 必须用 Alembic 管理，按本文件字段补齐 retry_count、image_expires_at、sequence_number、reason_code、索引和 model_call_log 完整字段。

所有 API Key、数据库连接串、支付密钥不得硬编码，不得提交 .env。

PDF Phase 0 只处理第 1 页；page_range 留到 Phase 1。

公式渲染仅用 KaTeX + react-katex。

完成后必须跑 build/lint/typecheck/关键接口测试/Alembic migration 测试，并输出实际验证结果。

后端必须预留 AI Gateway、QueueAdapter、Worker、Repository、StorageAdapter、ModelProvider 边界；禁止前端或客户端直连模型供应商 API。

云资源按低固定成本策略实现：Phase 0/1 不按 500 人并发采购高配资源；优先支持 Supabase/R2/Upstash/低配 FastAPI/单 Worker，后续通过配置和部署扩容。

错题库只把结构化长期数据写入数据库；原图、增强图、PDF 页面图、裁切图走对象存储生命周期管理；不得把二进制文件长期写入 PostgreSQL。

所有高成本模型调用必须入队或保留入队边界，必须记录 model_call_log，并与 credit_ledger 成本扣减闭环。

ai_tutoring_chat 是错题学习资产，跟随错题生命周期，不按 model_call_log 的 30-90 天热数据策略清理。

parse-jobs Phase 0 必须用 BackgroundTasks/异步任务立即返回 job_id；429/rate_limit 不得立即重试。

activation_codes 字段统一使用 used_by_parent_user_id；mistake_book_item 使用 error_type_code + reason_desc，不使用不可聚合的自由 reason 字段。

Phase 0/1 不新增 /chat；首次辅导和追问统一走 /api/questions/{question_id}/tutor，使用 mode=initial/followup 区分。

# 22. 御三家终审补丁裁定

本节纳入最后一轮 Claude 终审意见，并按 GPT 裁定做取舍：六项均采纳，但 /chat 不独立新增，统一收敛到 /tutor，确保前后端接口少、逻辑清晰、联调风险低。

| 问题 | 最终裁定 | 落点 |
| --- | --- | --- |
| /chat 接口缺失 | Phase 0/1 不新增 /chat；首次辅导与追问统一走 /api/questions/{question_id}/tutor，请求体 mode=initial/followup。 | 第 7、15、21 节 |
| ai_tutoring_chat 保留策略 | ai_tutoring_chat 属于错题学习资产，跟随 mistake_book_item 生命周期；model_call_log/原始模型 JSON 才按 30-90 天热数据归档。 | 第 5.4、11、12、15 节 |
| Phase 0 同步执行超时 | POST /api/parse-jobs 必须立即返回 job_id；Phase 0 用 FastAPI BackgroundTasks 或 asyncio.create_task 后台执行，Phase 1 替换为 ARQ/Dramatiq。 | 第 13、21 节 |
| 模型失败重试混淆 | Schema 失败、网络超时、429/rate_limit 三类错误分流；429 不立即重试，进入延后队列。 | 第 9、17、21 节 |
| activation_codes 命名不一致 | used_by_user_id 改为 used_by_parent_user_id，与 parent_user_id 体系一致。 | 第 10、12 节 |
| mistake_book_item.reason 自由文本 | 拆分为 error_type_code + reason_desc；Phase 0 默认 unknown，Phase 1 由 DeepSeek 归因。 | 第 12、21 节 |

# 23. 最终终审结论

《悠米伴学-施工基准文档御三家GPT终审版》已经把原施工基准的模型链路、前端 v1.1 GPT终审版的联调约束、数据库/服务器/收款/激活码/学豆/本地缓存/家长删除逻辑、18 个开工前补丁、云端低固定成本、AI Gateway、队列扩容、500 人并发、错题库容量与存储分层，以及本轮 6 项御三家终审补丁全部合并为一份可开工总基准。

| 终审项 | 结论 |
| --- | --- |
| 逻辑一致性 | 通过。前端、后端、数据库、支付预留与 Phase 边界已统一。 |
| 数据库完整性 | 通过。权益归属、图片过期、重试、流水枚举、对话顺序、索引和迁移策略已补齐。 |
| 范围控制 | 通过。Phase 0 不被商业化、支付 SDK、完整账号体系或复杂错题画像拖垮。 |
| 联调可执行性 | 通过。身份 Header、multipart、client_task_id、job_id URL、CORS、统一错误格式已明确。 |
| 商业化预留 | 通过。activation、entitlement、credit、payment、model_call_log 均有接口和表结构预留。 |
| 隐私与删除 | 通过。学习数据可删，支付流水必要留痕，本地缓存不作为唯一数据源。 |
| 最终裁定 | 准予按本文件 + 前端 GPT终审版直接进入 Phase 0/1 开工；御三家终审补丁已纳入，未发现新的结构性风险。 |
| 御三家补丁 | 通过。/chat 收敛为 /tutor、ai_tutoring_chat 生命周期、BackgroundTasks、重试分流、activation 字段命名、错因枚举已纳入。 |

# 24. GPT终审意见与最终输出裁定

本轮 final check 的最终裁定：本文档已经具备作为悠米伴学项目总施工基准的开工条件。它与《悠米伴学-前端工程v1.1-GPT终审版》在接口、状态、数据、Phase 边界、商业化预留和低成本扩容策略上保持一致；后续 Agent 开工必须以本文件为总基准，以前端 v1.1 GPT终审版为前端专项基准。

GPT终审意见：本文件不是一次性建设完整商业 App 的大而全方案，而是 Phase 0/1 可执行、可扩容、可控成本的施工蓝图。文档已把模型 API Key 安全、AI Gateway、异步任务、队列/Worker 边界、成本日志、学豆扣减、错题库云端主账本、本地缓存、家长删除、激活码/支付占位和数据库索引策略统一到同一套工程口径中。

| 终审项 | 最终裁定 |
| --- | --- |
| 唯一总基准 | 本文件为悠米伴学项目当前唯一总施工基准；旧施工稿、旧补丁稿、未整合评审稿均按历史残留处理。 |
| 前端专项基准 | 前端实现必须继续对齐《悠米伴学-前端工程v1.1-GPT终审版》。 |
| Phase 0 边界 | 只打通整页上传/PDF 第一页、parse job、题目列表、tutor、vision retry、本地恢复和 Mock 权益入口。 |
| 商业化边界 | 不接真实支付 SDK，不做真实激活码核销；只做权益状态、学豆字段、接口占位和成本闭环预留。 |
| 扩容边界 | 代码架构一次写对，资源按用户增长升级；禁止前期按 500 人并发采购高固定成本资源。 |

最终开工硬规则：

前端、PWA、App 不得直接保存或调用 Qwen-VL、DeepSeek、OCR 等供应商 API Key；所有模型调用必须走后端 AI Gateway。

POST /api/parse-jobs 必须 multipart/form-data 上传，并立即返回 job_id；Phase 0 也必须用 BackgroundTasks/异步任务执行解析链路。

Phase 0/1 不新增 /chat 接口；首次辅导与追问统一走 /api/questions/{question_id}/tutor，并用 mode=initial/followup 区分。

tutor、vision、parse job 等高成本调用必须执行身份、权益、额度、限流、幂等、日志与扣费闭环。

错题库采用云端主账本 + 手机本地缓存；结构化错题长期入数据库，图片/PDF/裁切图进入对象存储并设生命周期。

model_call_log 可按 30-90 天热数据归档；ai_tutoring_chat 跟随错题生命周期，不按模型日志窗口清理。

数据库 schema 必须由 Alembic 管理，字段、索引、枚举、retry_count、image_expires_at、sequence_number、reason_code、error_type_code 必须落库。

所有 Secrets 只能通过环境变量或云 Secret Manager 注入，.env 不得提交仓库。

模型重试必须按失败类型分流：Schema 错误可携带错误重试，网络超时指数退避，429/rate_limit 不得立即重试。

任何宣传或 UI 文案不得承诺永久免费、无限识别、无限追问、秒出结果或违反平台规则的方案。

最终复审结果：

| 检查项 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接口一致性 | 通过 | API Contract、typed fetch、/tutor 收敛、multipart、job_id URL 恢复、CORS 与错误格式一致。 |
| 数据一致性 | 通过 | parent_user_id/child_id、membership、credit_account、credit_ledger、model_call_log、ai_tutoring_chat 生命周期已统一。 |
| 成本与扩容 | 通过 | 低固定成本启动、AI Gateway、QueueAdapter、Worker Pool、对象存储生命周期、数据库升级路径已统一。 |
| 隐私与删除 | 通过 | 家长可删除学习数据、本地缓存和图片；支付、额度和风控流水保留必要记录。 |
| Phase 边界 | 通过 | Phase 0/1 不做真实支付、不做完整账号后台、不做正式移动 App、不做高成本图像增强黑洞。 |
| 开工风险 | 可控 | 剩余风险主要是模型供应商限额、真实样本质量、Prompt 稳定性和付费转化，均可通过 Phase 0 验收逐步验证。 |

最终输出裁定：本文件可作为 RooCode / Cursor / Codex / Orchestrator 的总开工输入。开发时不得再引用未整合的旧版施工稿或旧补丁；如后续出现新评审，只能以本 GPT终审版为基底做增量修订。